****

**Załącznik nr 5**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim** ul. Kościelna 27, 59-600 Lwówek Śląski

NIP 6161223412, REGON 040014985

e-mail: [k.krzyk@op.pl](mailto:k.krzyk@op.pl)

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

na wykonanie: **„****Prac remontowo - konserwatorskie zabytkowego instrumentu organowego   
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim”**

Program prac konserwatorskich organów Schlag u. Söhne, wpisanych do rejestru zabytków pod nr B/19697   
z dn. 21.05.2007r.

**Etap I**

1. Zabezpieczenie instrumentu.
2. Likwidacja szkodników drzewnych.
3. Wykonanie instalacji elektrycznej dla silnika oraz oświetlenia szafy organowej.
4. Demontaż piszczałek.
5. Skompletowanie głosów.
6. Wstępne czyszczenie instrumentu.
7. Inwentaryzacja instrumentu.

**Etap II**

1. Całkowite czyszczenie instrumentu.
2. Zabezpieczenie instrumentu przed ponownym działaniem szkodników drzewnych.
3. Wykonanie instalacji elektrycznej dla silnika oraz oświetlenia szafy organowej.
4. Remont piszczalników.
5. Remont zasuw.
6. Remont wiatrownic.
7. Remont mechanicznych elementów traktury.

**Etap III**

1. Naprawa miechów.
2. Naprawa wszystkich elementów traktury pneumatycznej w szafie organowej.
3. Wymiana skór na mieszkach.
4. Naprawa kanałów powietrznych.

**Etap IV**

1. Naprawa i rekonstrukcja piszczałek.
2. Czyszczenie mechaniczne i chemiczne piszczałek.

**Etap V**

1. Remont kontuaru.

**Etap VI**

1. Renowacja szafy organowej.
2. Renowacja piszczałek prospektowych.

**Etap VII**

1. Regulacja traktury gry i rejestrów.
2. Intonacja wszystkich głosów.
3. Wstępne strojenie.
4. Wykonanie końcowej dokumentacji dotyczącej całości wykonanych prac.